## Slide 1
软件质量保证模板

## Slide 2
软件质量保证模板
1.目的
2.适用范围
3.职责
c.1 SQAL
c.2 SQAM
c.3 SEPG
c.4 PM
c.5 SMG
4.术语和缩略语
5.工作程序
5.1 SQA确立
5.2 SQA计划
5.3 SQA作业
5.4 SQA改进
5.5 SQA文档
6.引用文件
7.质量记录
附录一：SQA计划模板
附录二：SQA作业列表
附录三：软件产品/工具和设备/项目技术评价报告模板
附录四：过程审计报告模板

## Slide 3
软件质量保证模板 -- 目的
通过系统的、适当的活动监控软件开发过程来改进软件质量，确保所有的工作都遵从为软件开发过程所建立的标准和规程，确保在开发过程中出现的偏差能够得到及时地检测、衡量、纠正，保证交付软件能够满足项目委托书或合同中规定的各项需求。
软件质量保证模板 -- 适用范围
软件产品与软件项目的开发和服务过程中的质量保证工作

## Slide 4
软件质量保证模板 -- 职责
  SQAL：编制并执行SQA计划；评审开发过程的各项活动以验证其和程序文件的符合性；审计指定的过程结果以验证其和程序文件的符合性；鉴别出现的偏差并建立文档进行处理；定期向上级部门报告工作结果；与顾客的SQA配合定期对项目进行评审；开展测量工作。
  SQAM：审核并批准SQA计划，全面负责SQA的活动，并负责向高级管理者报告。
  SEPG（项目工程过程组）：定期评审SQA的活动和软件工作产品。
  PM（项目经理）：定期并根据事件驱动地参与评审SQA活动。
  MSG（公司高层管理委员会）：定期参与SQA活动。

## Slide 5
软件质量保证模板 -- 术语和缩略语
应提供正确理解此模板所需的全部术语、首字母缩写词和缩略语的定义。可自行编写或参考已有标准，如NQ402100《质量手册》。
NQ402100《质量手册》的目的是确定公司的质量方针、质量目标、质量管理的程序和要求，实施满足ISO9001标准的质量体系。
SQA：软件质量保证
SQAP：软件质量保证计划
SQAL：软件质量保证负责人
  SEPG：项目工程过程组
  PM：项目经理
  MSG：公司高层管理委员会

## Slide 6
软件质量保证模板 -- 工作程序(1)
SQA的确立
1.在项目启动阶段，由“项目任务书”确立项目对应的SQAL，并在“项目任务书”中明确项目的质量保证工作以及相应的工作内容。SQA的工作由质量保证部门的人员或经培训与授权的开发部门资深人员来担任。
2.SQA可以分配给一个人或一个组织，也可以分配给多个人或多个组织。为实施SQA的工作，SQAL需要适当的培训。
3.SQA组织具有对所监控的项目进行评价的权利，力求将所发现的问题在项目组内解决，如果项目的质量将出现严重问题，SQA必须直接把这种可能性报告给高层管理部门。

## Slide 7
软件质量保证模板 -- 工作程序(2)
SQA的计划
1.目的
SQAP的目的是保证软件产品和软件项目满足质量方针所定义的活动。SQAP详细描述每个阶段要执行的软件质量保证活动，清楚定义评审的内容和过程。
2.内容要求
在确定SQA任务时，要掌握项目特点与质量要求，同时考虑与SDP、SCMP等计划的兼容性，划分适当层次上的SQA任务并在SQAP中明确。
主要包括质量目标、 SQA组织、SQA任务、SQA报告等。（具体参见附录一）

## Slide 8
软件质量保证模板 -- 工作程序(2)
SQA的计划
3.审批
SQAP需所有项目参与者评审，由SQAM批准，并进行配置管理。计划变更需重新审批。
4.执行
SQAL依据审批后的SQAP实施SQA活动。

## Slide 9
软件质量保证模板 -- 工作程序(3)
SQA的作业
1.实施质量策划，以SQA活动保证软件开发过程和定义在SDP中的方法能够被采用，SQA角色将：鉴别和帮助减轻项目风险；提供给高级管理者对开发活动的可视性；提供在软件开发过程持续改进的反馈效果。
2.SQA的作业主要包括软件过程审计、项目技术评审等。具体参见附件二SQA作业列表。

## Slide 10
软件质量保证模板 -- 工作程序(3)
SQA的作业
3.SQA报告
软件产品评估记录
（至少要包括评估的产品、应用在评估中的方法或标准、评估结果、推荐的纠正措施、实际的纠正措施）详见附录三
软件过程审计报告
（提交给SMG，SEPG，PM）详见附录四
4.SQA测量
收集和报告软件产品评估测量、质量测量、审计测量。

## Slide 11
软件质量保证模板 -- 工作程序(4)
SQA的改进
通过项目和SQA过程
1.确定低效率和缺陷发生的地方；
2.建议项目过程的变化来改进效率或减少缺陷；
3.建议改进来消除缺陷发生的根源；
4.建议项目小组的培训课程。

## Slide 12
软件质量保证模板 -- 工作程序(5)
SQA的文档
1.软件质量保证计划SQA Plan
2.软件产品评价Software Product Evaluation
3.软件工具评价Software Tool Evaluation
4.项目设备评价Project Facilities Evaluation
5.过程审核报告Process Audit Report
6.测量报告SQA Metrics

## Slide 13
软件质量保证模板 -- 质量记录
质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表、签名文件、会议纪要、质量报告等。
所有的质量记录由质量管理员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在知识库中。
质量记录的保存期限是3年。

## Slide 14
软件质量保证模板 -- 附录一
SQA计划模板
计划编号：SQAP+项目编号+两位流水号 SQAL： __日期：__
版本： SQAM：__日期：__
分册： PM/SM：__日期：__
1.质量目标
尽可能用测试的条款表达。
2.SQA组织
2.1 SQA组的组成
SQA的成员及资格说明（经验与培训）
2.2 SQA职责和权力
2.3 SQA组的资源需求

## Slide 15
软件质量保证模板 -- 附录一
SQA计划模板
3.SQA任务
3.1 规程与标准
明确项目标准和规程，作为SQA评审和审计的基础。
3.2 明确质量活动的责任
如检查、审计和测试，配置管理和变更控制，测量和报告，缺陷控制和纠正措施。
3.3 阶段划分与任务列表
为每个开发阶段定义入口和出口条件，划分SQA的工作阶段
3.4 测试与评估
确定测试的类型，对于产品规范、计划要求、测试规范及采用的开发方法和工具的确认和验证活动；通过详细的测试和验证活动计划，对包括资源、进度和审批等方面进行评估。
3.5 全程的偏差跟踪
根据任务列表进行全程偏差跟踪。

## Slide 16
软件质量保证模板 -- 附录一
SQA计划模板
4.SQA报告
文档化SQA组的活动结果
软件产品评价报告
软件工具评价报告
项目设备评价报告
过程审核报告
测量报告
提供给软件工程组和其他相关组SQA活动反馈的方法和频率
周报、月报与重要报告等提交的方式与日程（可在计划表中体现）

## Slide 17
软件质量保证模板 -- 附录一
SQA计划模板
序号 | 任务 | 完成时间 | 提交时间 | 备注
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
预算： |  |  |  | 
5.计划进度表与预算表

## Slide 18
软件质量保证模板 -- 附录二
SQA作业列表
1.质量目标
2.工具和设备
3.软件过程
4.项目技术评审

## Slide 19
软件质量保证模板 -- 附录二
SQA作业列表
软件过程：
（部分）
5.实施配置审计
6.验证相关的实施情况
需求管理KPA的实施情况
软件项目KPA的实施情况
软件项目策划KPA的实施情况
软件项目跟踪和监督KPA的实施情况
软件子合同管理KPA的实施情况
软件配置管理KPA实施情况
1.评估软件产品评审过程
2.评估软件过程
软件产品评审过程
系统需求分析过程
系统设计分析过程
编码和测试过程
最终项目交付过程
矫正行动过程
3.媒体验证
4.评估其他过程
评估存取和操作过程
评估子合同控制
评估偏离和放弃过程
评估配置管理过程
注：KPA-Key Process Area

## Slide 20
软件质量保证模板 -- 附录二
SQA作业列表
项目技术评审：
参与技术评审
系统需求评审，系统设计评审，软件规范评审，软件关键设计评审，正式资格评审，产品准备就述评审
报告技术评审
参与项目管理评审
提供符合性，问题区域，风险

## Slide 21
软件质量保证模板 -- 附录三
软件产品/工具和设备/项目技术评价报告摸板
主要包括：
软件产品/工具和设备/项目技术评估
评估方法或标准
评估结果
建议纠正措施
实施纠正措施

## Slide 22
软件质量保证模板 -- 附录四
过程审计报告模板
主要包括：
主要审计人、报告名称、项目名称、项目编号
审计项
审计日期
审计过程/程序
详细描述
审计检查表
审计结果：具体的过程/程序
可接受/有条件的接受/不可接受
措施项
纠正措施
审批： 批准/取消/推迟

## Slide 23
为应对软件质量保障工作的复杂性，建立条理清晰，内容明确的软件质量保障的文档模板是十分有必要的！

## Slide 24
软件质量保障的文档模板
Notes: 下面我们来了解一下软件质量保障的文件模板

## Slide 25: 结构
软件质量保障
质量管理内容
编制和评审质量计划
过程和工作产品的质量检查报告
质量管理责任分配
不符合项的跟踪处理
质量保证小组职责
配置管理小组职责
测试小组职责
质量保障措施
项目进度计划
需求分析报告
系统设计报告
系统实现报告
系统测试报告
系统维护记录
Notes: 这是一个软件质量保障文档的结构层次，首先要包含质量管理方面的内容，如············；然后要在文档中明确质量管理职责分配···········；最后要有具体的质量保障措施。

## Slide 26: 编制和评审质量计划
制定质量保证计划：
依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的相关人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。
质量保证计划的主要内容包括：
例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。
Notes: 我们来看一下具体的内容。

## Slide 27: 过程和工作产品的质量检查
根据质量保证计划进行质量的审计工作得到的质量审计报告。
报告的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。

## Slide 28: 不符合项的跟踪处理报告
对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止，并将其写入报告。

## Slide 29: 质量保证小组职责说明
质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。

## Slide 30: 配置管理小组的职责说明
配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状态成果）的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的资料和数据集中管理体现。

## Slide 31: 测试小组职责说明
作为质量控制的主要手段，如同软件开发一样，测试在执行之前，测试小组制定软件测试计划、测试用例的编写和执行工作。
测试人员根据软件需求分析报告进行软件集成测试用例和系统测试用例的编写。对编写完成的测试用例提交项目组进行评审，同时质量保证人员对评审过程和工作产品进行监测。
测试人员根据测试计划和测试用例执行测试用例，并对发现的缺陷进行记录，只有这样才能确保项目组开发的软件产品满足用户需求。

## Slide 32: 项目进度计划
项目计划的制定为工程项目实施、管理和支持工作、项目进度、成本、质量及过程产品的有效控制打下了良好的基础，以便所有相关人员能够按照该计划有条不紊地开展工作；制定项目计划，必须获得相关干系人的认可，并以此作为项目跟踪的基础。项目进度是项目进行是否顺利的最直观表现。制定合理的项目计划首要前提是选择从事类似规模和类似业务项目的有经验的项目负责人参加制定项目进度计划。在计划实施过程中，按项目计划中里程碑为界限，将整个开发周期划分为若干阶段。根据里程碑的完成情况，适当的调整每一个较小的阶段的任务量和完成的任务时间，动态跟踪和动态调整，以利于项目质量保证的实施。

## Slide 33: 需求分析报告
需求分析时犯下的错误，会在接下来的阶段被成倍的放大，越是在开发的后期，纠正分析时犯下的错误所花费的代价越是昂贵，也越发影响系统的工期和系统的质量。
用户需求在招标方确认后，由系统分析人员形成软件需求分析报告，同时对软件需求分析报告进行评审，对于评审通过的软件需求分析报告可以交由测试人员进行测试计划和测试用例的编写。

## Slide 34: 系统设计报告
优良的体系结构应当具备可扩展性和可配置性，而好的体系结构则需要好的设计方法，需要针对项目的结构、项目的特征和用户的需求来分析。
由总体设计组通过对用户需求的仔细研究，尽可能的识别出公共类，并进行定义和设计，以减少重复工作。对于项目组提供的设计文档，由项目经理组织，质保小组成员参与，对其设计文档进行评审，及时发现设计中可能存在的错误，降低项目开发风险，同时确保设计文档能为开发人员、测试人员提供切实的指导。对于可复用的设计进行提取作为公共库设计和开发，提供项目组。最后交由配置管理员进行设计文档的版本控制。

## Slide 35: 系统实现记录
系统实现的目的是依据系统设计文档，由程序员进行程序编写，以便实现设计要求，系统实现过程中，开发人员需要对模块进行代码走查和交叉单元测试以保证模块代码质量。

## Slide 36: 系统测试报告
系统开发涉及到一系列的过程，每一个过程都有可能引入缺陷，本系统质量的好坏直接关系到正常使用和日后的维护。在开发过程中，我们将质量控制贯穿于所有阶段和所有参与系统的人员中，包括系统分析、设计和编码。分阶段的评审和测试是软件质量的有力保障。
从测试方法上来说，分为黑盒测试和白盒测试。黑盒测试：着重于测试软件系统的外部特性；根据系统的设计要求，每一项功能都要进行逐个测试，检查其是否达到了预期的要求，是否能正确地接受输入，是否能正确地输出结果。
白盒测试：由于软件的所有源代码都要由项目组成员编写，对其内部的逻辑规则和数据流程，都要进行测试，以检查其代码编写是否符合设计要求。

## Slide 37: 系统维护记录
系统维护期，对于一般性的错误，如操作不当等引起的问题，全部由技术支持小组执行完成，但需要用户测试确认上线。如果较大的修改则需要走变更控制流程，填写变更申请，经项目组讨论分析可行方案在由技术支持小组实施，通过测试后方可提交用户。在这个过程中质量人员需要对维护过程和维护记录单进行检查。
Notes: 以上内容就是一个完整的软件质量保障文档应该具有的内容。

## Slide 38: 推荐
《质量管理和质量保证标准第三部分：在软件开发、供应和维护中的使用指南》
《软件开发质量保证体系》
北京易游无线科技公司2007年8月六日发布的质量手册yiyouhttps://wenku.baidu.com/view/86b26a42a8956bec0975e349.html
Notes: 这里是关于软件质量保障的文档模板的几个示例，感兴趣的同学可以去看一下。

## Slide 39
Thank You！